# 第一部分 征集承建商邀请函

各潜在供应商:

南方医科大学第七附属医院就住院部茶水间改造及通道地胶修缮项目为政府集采项目，现征集符合资格条件且有意向的潜在承建商征集。

- 项目编号：JJ20220907

- 二、项目名称：住院部茶水间改造及通道地胶修缮项目

三、项目预算金额：人民币245765.55元

四、施工地点：南方医科大学第七附属住院部

五、项目名称:

| 项目名称 | 预算金额（元） | 交货期 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住院部茶水间改造及通道地胶修缮项目 | 245765.55 | 自合同签订生效之日起90个日历天内完成施工并验收合格。 | 否 |

预算金额包括但不限于货物费、土地平整费、设计费、材料费、运输费、安装费、存储费、装卸费、人工费、清洁费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、验收费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本项目的全部费用。若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在该报价中；如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由施工方自行承担，采购方将不再另支付任何费用。

六、投标人资格：

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人，具有从事本项目相关的经营范围（提供营业执照副本复印件；如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）；

2.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

3.投标人必须是广东政府采购智慧云平台装修修缮库供应商;

4.本项目不接受联合体投标。

七、符合资格的投标人应当在2022年 9 月 7 日起至2022年 9 月 13 日17时30分止（法定节假日除外）通过电子邮件方式报名（因新冠疫情防控期间尽量减少人员流动，故本项目只接受电子邮件方式报名）。

1.报名须提供以下资料并加盖公章的扫描文件：

1.1投标人有效营业执照副本（或事业法人登记证）副本的复印件并加盖投标人公章（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）。

1.2法定代表人报名的：提供法定代表人资格证明书扫描件及法定代表人身份证扫描件；非法定代表人报名的：提供法定代表人资格证明书扫描件、法定代表人身份证扫描件、法定代表人授权委托书扫描件及被授权人身份证扫描件。

2.报名资料发送邮箱地址：1546876037@qq.com

（备注：报名人完成报名并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，以资格审查的结果为准。）

- 组织现场勘察

- 2022年9月15日上午10时医院组织已成功报名的承建商到现场勘察，如不参加，视为已清楚项目所有内容。

- 九、报价文件递交截止时间：因新冠疫情防控期间尽量减少人员流动，故本项目允许现场递交或以通过顺丰邮寄方式投递投标文件，报价文件需密封并加盖公章。

- 1.投递时间：2022年 9 月 16 日下午5时30分（北京时间）截止。迟到的投标文件将不予受理。

2.投递地址：佛山市南海区里水镇里官路28号南方医科大学第七附属医院全科楼三楼基建工程科办公室。

十、基建工程科联系方式

1. 采购人：南方医科大学第七附属医院

联系地址：佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号

联系人：何工 \李工    联系电话：0757-85631726

十一、采购信息查询

http://nyd7y.com

项目概况

- 项目概况

- 南方医科大学第七附属医院--住院部茶水间改造及通道地胶修缮项目位于佛山市南海区里水镇里官路28号，项目施工区域为住院部2-10层。该项目为零星修缮工程，约36间用水空间拆除改造和地胶更换。项目要求修缮装饰材料同原装饰材料。

- 二、住院部2-10楼地胶更换位置索引表（详见附件1）

- 三、工程量清单（详见附件2）

- 四、承包方式

- 本工程采用总价合同，合同价为暂定价，最终以中介审核价结算，实行总价包干，项目措施费包干。按照工程量清单、图纸内容，采取包工、包料、包机械、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等承包方式。

- 五、施工要求

1.施工方按照采购人的要求，对本项目的场地进行设计与施工，设计与施工所需一切材料和设备均由施工方负责。

2.施工方在施工前须与采购人确定设计方案。如施工过程中采购人需补充其它内容的，施工方必须配合采购人对设计方案进行修正或修改，不得以任何理由加收取任何费用。

3.施工方须严格遵守执行采购人现行的管理规定制度，接受采购人对施工现场的质量、安全、文明、环保及纪侓的监督和管理。如因施工措施不当造成人员人身安全或工伤死亡事故，一切责任由施工方负责。

4.施工人员为电工、焊工以及高处作业人员的必须持证上岗，严禁无证操作。施工方负责所有施工人员的安全并购买人身意外保险。

5.确保施工现场的清洁卫生，施工垃圾须清理干净。施工方完成合同约定的所有工作，在撤场工作结束后，施工方须将现场整洁干净再移交采购人。

6.施工方在施工前应对场地的地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同金额中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，施工方须承担全部责任。

7.施工方应在采购人指定的范围内施工，在采购人规定的时间内无条件对施工辅助设施进行拆卸和清理场地。施工方在完工后至验收合格并移交采购人前期间，仍须负责设施保护责任及成品的保洁责任，其所需费用包含在合同金额中。

8.施工方根据采购人提供的供电电源点，设计并敷设电力线路至安装地点，线路敷设必须按照电力行业标准和规范进行。

9.施工电线若须通过地毯或天花板时，中间不能有接口，否则要套管。电线不得裸露在外，不得出现漏电情况，如因漏电所产生的用电安全问题，一切责任由施工方负责和承担费用。

10.施工期间施工方须保护采购人原有的场地环境和相关设施设备，如有损坏必须负责赔偿或者恢复原状，并严格加强施工管理，如发生盗窃，斗殴等现象，则追究施工方责任。

11.按照采购人要求，督促工作人员做好新冠疫情防控工作。

六、质量要求、包装要求及售后服务

1.质量要求：

施工方必须提供全新的合格产品。项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。

2.包装要求：

除合同另有规定外，施工方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由施工方承担。

3.售后服务

3.1质量保证期（简称“质保期”）：质保期为12个月，免费质保期的起始计算日期为验收合格交付使用日。

3.2在免费质保期内，施工方应无偿提供保养和维修服务。主要内容：及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的产品，质保期内全部服务费和更换产品或零部件的费用由施工方承担。

3.3免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。

3.4 采购人维修通知的电话或邮件发出后，视为采购人的维修通知送达施工方。

3.5 所有货物保修服务方式均为施工方上门保修，即由施工方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由属施工方承担。

3.6 包修、包换、包退： 按国家现行三包政策。